МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

внутригородского муниципального образования

САВЁЛКИ

в городе Москве

РЕШЕНИЕ

13.09. 2011  № 7-МС

Об участии органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве в решении вопросов благоустройства территории района Савелки, ремонта и строительства дворовых спортивных площадок, и приведения в порядок жилых подъездов В соответствии с Программой комплексного развития территории Зеленоградского административного округа города Москвы, в целях дальнейшего развития и повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной власти с органами местного самоуправления по реализации полномочий в работе с населением по месту жительства, Муниципальное Собрание приняло решение: 1. Принять к сведению информацию по участию депутатов муниципального Собрания и сотрудников муниципалитета внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве в осуществлении контроля за ходом проведения работ по благоустройству дворовых территорий, спортивных площадок и приемке сдаваемых после ремонта подъездов в жилых домах (Приложения 1,2). 2. Использовать сайт внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве для проведения совместно с управой района Савелки информационной пропаганды, направленной на популяризацию бережного отношения жителей к объектам спортивной, досуговой и культурной направленности, имуществу жилых подъездов, расположенных на территории района Савелки. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С. Результаты голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержалось» - 0. Руководитель внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве Гордиенко М.С.

Приложение 1

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Савелки в городе Москве

от 13.09.2011 г. № 7-МС

# СПРАВКА

# об участии депутатов  муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве в решении вопросов благоустройства территории района Савелки и приведения в порядок жилых подъездов.

В соответствии с выходом Постановления Правительства Москвы от 19.01.2011 года № 4-ПП «Благоустройство дворовых территорий и приведение в порядок подъездов жилых домов», депутаты обсудили данный вопрос и решили принять активное участие в его решении, в канун выборов в ОМС.

# Депутаты МС приняли решение (протокол организационного собрания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 12 мая 2011 года) по участию в приемке подъездов в жилых домах после проведенного ремонта, и приемке территории дворов после проведенного благоустройства – по избирательным округам: ИО № 1 – Ганчукова Е.А., Елманов В.Н., Комова О.Л.; ИО № 2 – Дороничева С.В., Кудряшева Г.П., Прохорова Т.С.; ИО № 3 – Гордиенко М.С., Махов Е.В., Фадеев Л.Н.; ИО № 4 – Василюк Т.Н., Галицына Г.В., Евдокимов В.И., т.е. на той территории, на которой они были избраны жителями в  2008 году.

На 15 августа 2011 года – депутаты провели  65 выходов на место: для осуществления приемки вместе с комиссией подъездов и дворовых территорий. По избирательным округам это выглядит следующим образом: ИО № 1  - 12 выходов; ИО № 2 – 12 выходов; ИО № 3 – 31 выход; ИО № 4 – 10 выходов.

Количество выходов зависит напрямую от номеров корпусов: где-то их включено в Программу благоустройства больше, по другому избирательному округу – меньше.

Тем не менее, с поставленной задачей все депутаты успешно справились. Было принято комиссией 62 подъезда.

16.08.2011 г. – На заседании Координационного Совета в управе района Савелки были подведены предварительные итоги выполнения Программы благоустройства территории района Савелки и проведение ремонта жилых подъездов.

29.08.2011 г. – На заседании Координационного Совета Префектуры ЗелАО – Депутаты отчитались об участии в осуществлении контроля в решении вопросов благоустройства  территории районов  (в т.ч. Савелки), ремонта и строительства дворовых спортивных площадок, капитального ремонта жилых домов и приведения в порядок жилых подъездов.

Хочется отметить, что 50% подъездов были приняты с первого раза, а остальные – с замечаниями, которые устранялись в процессе работы. Некоторые подъезды приняты с 4-го раза, например (к. 513).

Принципиальную позицию занимал представитель жилищной инспекции: перекрасите, доделаете, исправите все замечания - только тогда примем работу.

Управа района Савелки организовала работу комиссии с привлечением всех заинтересованных лиц, в т.ч. и депутатов муниципального Собрания.

# Во  всех обходах принимали участие жители корпусов, где принимались работы. Они тоже высказывали комиссии свои замечания: не нравится цвет краски – комиссия принимает решение – переделать работу и покрасить подъезд в другой цвет (на всех этажах к. 516). Почему двери с лестничных клеток на балконы (со стороны улицы) не покрашены, ведь они быстрее  выйдут из строя, т.к. вся краска на них облезла. Комиссия, вместе с присутствующим здесь же директором ДЕЗ -1 – принимает решение – покрасить эти двери и со стороны улицы.

Конечно, не могу не сказать, что многие жители отметили неаккуратность при выполнении работ по ремонту подъездов:  все лестницы заляпаны шпаклевкой и краской, работников не волновало качество их работы. Теперь только растворителем нужно отмывать лестницы, а можно было застелить газетами эти лестницы и они бы остались чистыми.

По ходу приемки работ приглашали Зеленоградское телевидение, 28.07.2011 г. – на 512, 513 корпуса. Было взято интервью у присутствующего депутата Гордиенко М.С., директора ДЕЗ - 1 – Шамина А.И., жителей прилегающих корпусов, старших по подъездам.

23.08.2011 г. – Я проводила прием населения в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На прием обратились жители 360 корпуса. Их интересовало: когда будут проводить ремонт коридоров в их корпусе, т.к. сейчас красят только лестничные пролеты; будет ли продолжено благоустройство прилегающей к корпусу территории (в частности – посадка деревьев и кустарников); нельзя ли запланировать на будущее – установку защитной стенки со стороны Савелкинского проезда (ввиду шума от проезжающих машин). Данная информация будет передана главе управы района Савелки для осуществления её решения. В октябре 2011 года у корпуса 360 планируется высадка  и кустарников – данный вопрос вошел в Программу благоустройства. Во время приема проводилась съемка Зеленоградским телевидением. Были взяты интервью у депутата МС, проводившего прием населения по району Савелки и у жителей.

Вопросы информирования жителей проводились: присутствие телевидения Зеленограда; выпуски газет; информация, размещенная на сайте управы района Савелки; обсуждение  вопросов на встречах главы управы района Савелки с жителями (по районам), с присутствием депутатов муниципального Собрания; интервью Зеленоградскому телевидению от жителей: Зубченко В.И.(к. 519), Денисенко Т.И. (к. 505) и др., от депутатов муниципального Собрания, а также Князева С.В. – заместителя главы управы района Савелки и Макшанцева А.Е. – главы управы района Савелки; была изначально организована «горячая линия» по вопросам благоустройства, которая продолжает работать до настоящего времени.

Я выражаю благодарность всем депутатам МС за активное участие в мероприятиях по осуществлению контроля в решении вопросов благоустройства территории района Савелки и приведения в порядок жилых подъездов. Спасибо, что все вы проявили высокую гражданскую позицию, и ни один мой звонок не оставили без внимания.

Приложение 2

к решению муниципального Собрания

внутригородского муниципального

образования Савелки в городе Москве

от 13.09.2011 г. № 7-МС

МУНИЦИПАЛИТЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САВЕЛКИ

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

СПРАВКА

о ремонте спортивных площадок внутригородского муниципального образования Савелки в городе Москве

Общая площадь имеющихся спортивных площадок района Савелки составляет 10 544 кв.м. В соответствии с нормой обеспеченности (плоскостные спортивные сооружения на дворовых территориях – 0,15 кв.м. на одного жителя по МГСН 4.08.97) это составляет 219,6 % обеспеченности от норматива.

Четыре спортивные площадки района по адресам: 303, 340, 518, 702 включены в адресный перечень спортивных объектов, подлежащих капитальному ремонту. В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту спортивных площадок, который будет выполнен в 2011 году.

| Адресная привязка | Виды работ |
| --- | --- |
| Корп. 303 (прил. 1 на 2 л.) | - Обустройство комбинированной спортивной площадки. Замена ограждения сетки рабицы на металлическое ограждение из трубчатых профилей. Размер ограждения по периметру - 25,0 х 15,0 м, высота ограждения - от 3,0 до 4,0 м. Ремонт асфальта, размером 24,4 х 14,4 м, с последующим устройством искусственного покрытия - искусственная трава. Нанесение разметки, размером 24,4 х 14,4 м - для игры в мини-футбол; 9,0 х 18,0 м — для игры в волейбол. Установка съемных волейбольных стоек (в количестве 2 шт.) с волейбольной сеткой, замена хоккейных ворот на ворота для игры в мини-футбол (в количестве 2 шт.). Демонтаж стола для настольного тенниса. - Демонтаж площадки размером 10 х 10 м из тротуарной плитки и стола для игры в настольный теннис. - Устройство подходов к спортивным площадкам с покрытием (асфальт, декоративная плитка). - Устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием (асфальт, плитка, гравийный отсев). - Оборудование зоны благоустройства урнами, спусками и проходами для маломобильных групп населения, установка поручней, нанесение контрастной окраски для слабовидящих групп населения. 6. Ремонт газонов. |
| Корпус 340 (прил. 2 на 3 л.) | - 1. Обустройство универсальной комбинированной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на месте существующей хоккейной коробки: - демонтаж существующего ограждения; - ремонт асфальтового покрытия по размеру площади 30,0 х 60 м. - Устройство площадки для игры в мини-футбол: - размер площадки 21,0 х 41,0 м, с устройством покрытия - искусственная трава, - установка ограждения на площадке для игры в мини-футбол из профильной трубы высотой 3,0 м по периметру 23 х 43 м. - Устройство площадки для игры в волейбол, баскетбол: - размер площадки 29,0 х 16,0 м, с устройством покрытия - резиновая крошка («Мастерфайбер», в два цвета), - установка баскетбольных стоек (в количестве 2 шт.), щитов из оргстекла высокой прочности (в количестве 2 шт.), антивандальных колец и сетки (в количестве 2 шт.), съемных волейбольных стоек (2 шт.), - установка ограждения спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол из профильной трубы высотой 3 м, размером по периметру 31 х 17 м. - Установка некапитального сооружения для хранения спортинвентаря. - Установка 2-рядных трибун на 60-80 посадочных мест с учетом мест (2-3 места) для маломобильных групп населения. - Устройство подходов к спортивным площадкам с покрытием (асфальт, декоративная плитка). - Устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием (асфальт, плитка, гравийный отсев.). - Оборудование зоны благоустройства урнами, спусками, проходами для маломобильных групп населения, установка поручней, нанесение контрастной окраски для слабовидящих групп населения. - Ремонт газонов. |
| Корпус 518 (прил. 3 на 2 л.) | - Обустройство комбинированной спортивной площадки, размером 53,0 х 28,0 м. Замена старых бортов из шпунтованной доски на пластиковые борта с отбойниками. Ремонт асфальтового покрытия с устройством покрытия из искусственной травы, с возможностью дальнейшей заливки в зимнее время для игры в хоккей. Нанесение разметки для игры в мини-футбол стандартных размеров 20,0 х 40,0 м, для игры в хоккей - на бортах. Предусмотреть установку съемных ворот для игры в мини-футбол. - Демонтаж мини-футбольной площадки размером 32,4 х 13,7 м (ограждение, ворота, баскетбольные щиты, баскетбольные стойки), демонтаж столов для настольного тенниса (2 шт.) и скамейки (1 шт.), демонтаж покрытия (щебень) площадки для настольного тенниса размером 13,7 х 10,7 м, с последующим выравниванием и устройством основания и дальнейшим устройством покрытия -резиновая крошка («Мастерфайбер»). Установка всепогодных теннисных столов. Демонтаж малых архитектурных форм и скамейки (1 шт.). - Установка некапитального сооружения с электрическим отоплением и освещением для раздевальных помещений, размером 3,0 х 6,0 м на месте демонтированной площадки. - Установка 2-рядных трибун на 60-80 посадочных мест с учетом мест (2-3 места) для маломобильных групп населения. - Устройство подходов к спортивным площадкам с покрытием (асфальт, декоративная плитка). - Устройство дорожно-тропиночной сети с покрытием (асфальт, плитка, гравийный отсев). - Оборудование зоны благоустройства урнами, спусками и проходами для маломобильных групп населения, установка поручней, нанесение контрастной окраски для слабовидящих групп населения. |
| Корпус 702 (прил. 4 на 3 л.) | - Обустройство комбинированной спортивной площадки. Ремонт асфальтового покрытия, размером 29,5 х 43,1 м, с последующим устройством нового искусственного покрытия - резиновая крошка («Мастерфайбер», двух цветов). Ремонт существующего металлического ограждения. Замена баскетбольных стоек, щитов на баскетбольные стойки (в количестве 4 шт.), щиты из оргстекла высокой прочности (в количестве 4 шт.), антивандальные кольца и сетки в количестве 4 шт. Нанесение разметки резиновой краской белого цвета для игры в мини-футбол - размером 20,0 х 40,0 м, резиновой краской желтого цвета - для игры в баскетбол, размером 26,0 х 15,0 м (две площадки). - Устройство подходов к спортивным площадкам с покрытием (асфальт, декоративная плитка). - Оборудование зоны благоустройства урнами, спусками, проходами для маломобильных групп населения, установка поручней, нанесение контрастной окраски для слабовидящих групп населения. - Ремонт газонов. |

Результаты такой работы - это переход на новый уровень спортивных плоскостных сооружений:

- комбинированные спортивные площадки;

- искусственные покрытия;

- стандартизация размеров, согласно правил федераций;

- оборудование для ММГН;

- увеличение количества занимающихся на площадках в шаговой доступности.

Всё это способствует созданию атмосферы здорового образа жизни в районе.